枣庄市市级财政预算评审管理暂行办法

第一章  总则

第一条  为加强市级财政资金管理，规范财政预算评审行为，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《基本建设财务规则》等法律、法规、规章的规定,结合本市实际,制定本办法。

第二条  本办法所称财政预算评审，是指为配合市财政局部门预算归口管理科室（以下简称归口科室）安排财政项目资金预算、监督项目资金预算执行，运用专业技术手段对项目预算编制和预算变更进行评审的行为。

第三条  市财政预算评审中心（以下简称评审中心）隶属于市财政局，受归口科室委托承担市级财政预算评审工作。

第四条  财政预算评审过程中相关人员应坚持“客观、公正、廉洁、高效”的原则，确保评审工作质量，提高评审工作效率。

第五条  财政预算评审按照国家、省、市相关法律、法规和规章制度的规定，依据国家、省、市行业主管部门制定的行业政策、行业标准、专业技术规范和经审查合格的施工图纸、预算清单资料、市场材料设备价格等开展评审工作。

第二章　  评审范围和内容

第六条  财政预算评审的范围：

（一）列入或拟列入部门年度预算的项目；

（二）预算执行中拟追加安排的项目；

（三）其他财政资金安排的项目；

（四）上级财政部门和市政府交办的其他评审任务。

第七条  财政预算评审的内容：主要包括完整性、必要性、可行性和合理性四个方面。

（一）完整性：项目申报程序是否合规，项目申报内容是否全面，项目申报资料是否齐全等；

（二）必要性：项目立项依据是否充分，与部门职责和宏观政策衔接是否紧密，与其他项目是否存在交叉重复等；

（三）可行性：项目实施方案设计是否可行，实施条件是否具备等；

（四）合理性：项目支出内容是否真实，标准是否适当，数量是否准确，资金安排是否合理等。

第三章     职责分工

第八条  评审中心职责：

（一）根据有关法律法规的相关规定，拟定财政预算评审管理办法、操作规程和工作要求；

（二）会同归口科室拟定财政预算评审年度工作计划，制定相应的工作措施，保证评审质量和效率；

（三）承担本级财政投融资项目的预算评审工作（新建、改建、扩建、维修改造工程等），承担本级财政专项支出项目的预算评审工作（设备购置、信息化建设等）；

（四）参与项目预算执行中重大变更事项的预算评审工作；

（五）根据项目资金监管要求，参与项目结（决）算复核工作；

（六）配合有关职能科室，做好预算评审合作机构的招标选定工作，并加强对合作机构的管理。

第九条  归口科室职责：

（一）确定需纳入财政预算评审范围的项目，按程序委托评审中心进行评审，按规定应评审而未评审的项目，不予安排项目预算；

（二）协调项目单位提报项目预算评审资料并进行初步审核，提出初审意见，资料齐全后会同评审中心开展预算评审工作；

（三）牵头召集项目单位、评审中心等，共同对项目评审过程中遇到的问题协商解决，形成一致意见后，共同确认评审结果，并参考评审结果安排项目预算；

（四）监督项目预算执行情况，按照资金管理有关规定及时拨付项目资金；

（五）会同项目单位主管部门对项目竣工财务决算审核和批复。

第十条  项目单位职责：

（一）项目单位是项目管理的主体，全面负责项目实施过程中的设计、监理、造价控制、招标、合同管理、现场管理、资金拨付、结（决）算等工作；

（二）根据批准的初步设计和项目概算,遵循概算控制预算的原则进行施工图设计和清单预算编制；

（三）及时提供预算评审和归口科室所需的相关资料，对所提供资料的真实性、准确性、合法性及完整性负责；

（四）严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和公共资源交易管理等相关规定，严格履行招标程序；

（五）参照财政预算评审结果合理设置项目招标控制价，招标完成后，及时与施工企业签订工程合同并报送到财政归口科室；

（六）严格执行经批复的项目预算，根据项目进度情况和合同约定，及时审核拨付项目资金；

（七）项目竣工验收后，及时完成竣工结（决）算，并将资料报送财政归口科室。

第四章  评审程序和方法

第十一条  对需要评审的项目，由归口科室按程序委托评审中心进行评审，并组织项目单位和评审中心共同座谈了解项目基本情况等，提出评审要求。

第十二条  评审中心收到归口科室的评审委托后，明确项目评审负责人，向项目单位下达评审通知，要求提供下列评审资料：

（一）建设类项目（含电子版资料）

1、前期审批资料(包括项目建议书、可行性研究报告、立项批复文件等)；

2、工程情况介绍及相关资料（包括工程项目概况、项目功能、审批情况、拟实施情况、拟开竣工时间等）；

3、项目单位与政府签订的相关协议或与项目有关的政府会议纪要；

4、工程用地基础资料（包括项目用地概况、规划用地图、规划批复、国土部门审批、相关部门的测绘图、地质勘探图及用地界定等情况）；

5、相关建设标准和规范；

6、经审查通过的施工图（包含纸质图纸及CAD电子版图纸）；

7、根据施工图编制的工程量清单预算及工程量计算书；

8、其他相关资料。

（二）维修改造项目（含电子版资料）

1、维修改造工程情况介绍及相关资料；

2、维修改造工程设计资料及图纸；

3、工程量清单预算及工程量计算书；

4、相关建设标准和规范；

5、其他相关资料。

（三）设备购置安装项目（含电子版资料）

1、设备购置安装项目情况介绍及相关资料；

2、设备购置安装的方案和使用说明；

3、设备的清单、规格、型号、技术参数；

4、相关建设标准和规范；

5、设备的特殊性要求；

6、其他相关资料。

（四）信息化建设项目（含电子版资料）

1、信息化建设项目情况介绍及相关资料；

2、信息化建设项目的设计方案及图纸；

3、信息化建设项目设备的清单、规格、型号、技术参数；

4、相关建设标准和规范；

5、信息化建设特殊性要求；

6、其他相关资料。

（五）政府购买服务类项目（含电子版资料）

1、情况介绍及相关资料；

2、政府购买服务项目实施方案或办法；

3、项目服务标准、要求、内容；

4、清单预算及计算依据；

5、其他相关资料。

第十三条  评审中心收到项目单位上述资料后，按照以下工作流程进行项目评审：

（一）对项目单位提供的资料进行初审；

（二）按照规定和程序选取评审合作机构；

（三）配合归口科室，组织合作机构技术人员共同与项目单位进行座谈，对项目现场踏勘、调查，核实项目基本情况；

（四）根据经审查通过的施工图和国家计价标准，对项目预算全部采用工程量清单模式进行评审；

（五）出具项目初步评审意见，归口科室组织项目单位、评审中心和合作机构共同进行论证，形成一致意见后，各方共同填写《枣庄市财政预算评审工作底稿》；

（六）评审结果确定以后，评审中心向归口科室进行反馈，评审结果作为归口科室安排预算的参考依据。

第十四条  项目预算一经批复,不得擅自变更和调整。对发生停建、缓建、迁移、合并、分立、重大设计变更等变动事项和其他特殊情况确需调整的项目,应当按照规定程序审批。需调减预算的,财政部门审核后办理调减事宜;需调增预算的,项目单位应当根据项目变更立项等手续，编制项目预算调增方案,由归口科室委托评审中心对变更预算进行评审后,追加项目预算。未经集体决策等法定程序,项目预算变更未经批复,财政部门不予追加。

第五章　附　　则

第十五条　财政部门、项目单位及其主管部门应当加强财政项目资金使用的监督管理，对项目资金使用和管理过程中出现的违法违纪行为,根据相应职责，按照《中华人民共和国预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》等承担相应责任。

第十六条  本办法自2018年10月1日起执行,有效期至2023年9月30日，《枣庄市财政投资评审管理暂行办法》（枣财办〔2007〕10号）同时废止。