枣财农改〔2014〕4号

关于印发《枣庄市村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》的通知

各区（市）财政局：

根据山东省财政厅、农业厅《关于进一步做好村级公益事业一事一议财政奖补工作的通知》（鲁财农改[2011]2号），结合我市实际，我们制定了《枣庄市村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》，请认真贯彻执行。

附件：枣庄市村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法

2014年12月15日

枣庄市财政局办公室                2014年12月 15 日印发

枣庄市村级公益事业

建设一事一议财政奖补资金管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作（以下简称一事一议财政奖补工作），促进农村基础设施建设和公益事业发展，进一步规范一事一议财政奖补资金管理，提高资金使用效益，根据中央、省文件精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条  一事一议财政奖补工作，是以农民自愿出资出劳为基础，以政府奖补资金为引导，建立政府补助、部门扶持、社会捐助、村组自筹和农民筹资筹劳相结合的村级公益事业建设投入新机制，目标是促进城乡统筹发展和农村社会进步。

第三条  一事一议财政奖补资金应按照以下原则进行使用和管理：

（一）民办公助，适当奖补。一事一议财政奖补坚持以农民民主议事为前提，以农民自愿筹资筹劳为基础，严格禁止变相加重农民负担。政府通过民办公助的方式，对符合规定的村级公益事业建设项目给予适当奖补。

（二）分清责任，明确范围。对农民通过一事一议筹资筹劳开展的村内道路、农田水利、村容村貌改造以及村民通过民主程序议定需要兴办且符合山东省一事一议财政奖补范围的公益事业项目。

（三）严格管理，专款专用。一事一议财政奖补资金专项用于对农民通过一事一议筹资筹劳开展的村级公益事业建设项目的补助。任何单位或个人不得截留、挪用一事一议财政奖补资金，不得用于村办公场所建设、弥补村办公经费、村干部报酬等超出财政奖补范围的其他支出。

（四）直接受益，注重实效。坚持办实事，重实效，以社会效益为目标，重点支持农民需求最迫切、反映最强烈、利益最直接的村级公益事业建设项目。

第二章  奖补范围、资金来源

第四条  一事一议财政奖补资金使用范围主要是村内户外的村级公益事业项目。主要包括：

（一）村内小型水利设施

1、村内水渠。包括村内户外的斗渠（由支渠引水到毛渠或灌区的渠道）、毛渠（灌溉系统中，从干渠引到每块田地里的小渠）、排水沟渠（用于村内污水、雨水的排放）、河道（村内自然形成的具有取水功能的河道）等的修建和维护。

2、堰塘水窖。是指村庄内部与村民生产生活直接相关，有一定储水容量的低地、湿地、洼地、水塘。可以是在自然坑塘基础上经过人工采石、控沙、取土等施工形成的蓄水场所，包括公用旱涝调节坑塘，水景观坑塘，污水处理坑塘，公用小型水窖、水柜、水池等的修建和维护。

3、机电井。是指安装柴油机、汽油机、电动机或其他动力机械带动消耗抽取地下水灌溉农田和用于解决本村人、畜吃水的水井。

4、村内安全饮水管线。是指与安全饮水工程相衔接的村内入户自来水管线。

5、小型排灌站或提灌站。是指以江河、湖泊、水库、渠道等地面水为水源，在固定地点建设的以电动机、柴油机、汽油机等为动力带动水泵抽水灌溉、排水，并已发挥效益的灌溉站、排水站、排灌站。

6、其他小型水利设施。未包含在上述村内小型水利设施范围内，具有地方特色，确属村内公共需要的、符合一事一议财政奖补项目基本要求的其他小型水利设施。

（二）村内道路

村内户外的道路，包括行政村到自然村、自然村之间等道路修建。路面结构层分为：①水泥混凝土；②沥青路面，包括沥青混凝土、沥青碎石、沥青贯入式、沥青表面处治；③其他路面，包括砖块路面、块石路面、预制混凝土方砖；④路面表层，包括水泥稳定类、石灰稳定类、工业废渣类和柔性表层。

（三）桥涵

是指与修建在村内与各种村内道路相连接的桥梁，包括桥梁的新建、防护设施及桥面的整修加固等。

（四）村内户外环卫设施

1、垃圾收集点（池、站、桶），用于村内多户垃圾的收集，根据村内的具体需要，可以修建垃圾池、站，也可以购置垃圾桶。

2、公共厕所，是指村内多户公用的厕所。

3、公共浴室，是指村内公用的洗澡设施。

4、其他村内环卫设施。

（五）村容美化亮化

1、路灯，用于村内道路照明。

2、村内绿化植树，用于改善村内公共环境的绿化工程。应以乔木为主、灌木为辅，必要时以草点缀，植物宜选用具有地方特色、多样性、经济性、易生长、抗病虫害以及生态效益好的品种。

3、村内花池，是指村内公共区域用于美化环境的花池。花卉品种宜选择当地易得、经济实惠、容易管护的品种。

4、其他村容美化亮化项目。

（六）村内文体等公共活动场所

是指村民进行休闲娱乐、文化学习、开展体育活动等的公共活动场所。

（七）农村燃气管线

是指村内连接入户的天然气、沼气管线。

（八）村内新能源设施

是指村内多户使用的风能、太阳能等新能源设施。

（九）其他公共设施

是指目前没有单独统计、具体反映的村内公共设施，如有必要可以经区（市）人民政府批准新增纳入的项目。

相邻村建设共同受益的用于改善村民生产生活条件的项目，按照受益村“共同协商、上级政府协调、分村议事、联合申报、分村管理资金和劳力、落实管护责任、分别奖补、统一施工”的原则实施。

村民一家一户受益的房前屋后修路、建厕、打井、植树等投资投劳由村民自己负责。对已明确规定由各级财政支出或补助的项目，如大中型水利建设，农村电网改造升级，农村中小学校舍修建，乡级及以上道路建设、计生和优抚等，村干部报酬及办公经费等村务管理项目等，不得列入奖补范围。

第五条  一事一议财政奖补资金主要来源于财政预算安排、涉农资金整合以及上级财政补助。

（一）财政预算安排。区（市）、乡镇财政部门要积极调整财政支出结构，在预算中统筹安排一事一议财政奖补资金，并逐年增加投入。

（二）整合涉农资金。要按照“性质不变、渠道不乱、统筹安排、集中投入、各负其责、各记其功”的原则，开拓思路，创新办法，进一步加大涉农资金整合力度，多方筹措配套资金。

（三）上级财政补助资金。上级财政部门根据一事一议财政奖补项目规划、考核验收结果、筹资筹劳规模、财政预算安排及资金整合情况等，给予适当的补助资金。

各级财政部门应将本级财政负责安排的一事一议财政奖补资金列入预算。本级财政安排的奖补资金，应与上级财政部门下达的奖补资金一并用于一事一议财政奖补项目。

- 资金分配与管理

第六条  一事一议财政奖补资金分配主要依据农业人口数、行政村居数量、地方财政困难程度、以前年度奖补项目考核验收结果来确定当年对各区（市）的奖补资金数额。

各区（市）财政部门对下分配一事一议奖补资金时，应结合实际情况，综合考虑农业人口、乡镇财政困难程度等因素，并考虑对乡镇一事一议财政奖补工作开展情况的工作考核、绩效评价和监督检查结果。

第七条  一事一议财政奖补项目资金实行专账核算管理。一事一议财政奖补项目原则上实行乡镇报账制，有条件的区（市）可以实行区（市）报账制。

1、乡镇财政所要在“村级会计委托代理中心”为每个村设立一事一议财政奖补资金专账进行核算，并切实加强对一事一议财政奖补资金的管理和监督，确保专款专用。

2、各村将村民筹资、捐资、以资代劳、社会捐资、集体投入资金统一纳入乡镇“村级会计委托代理中心”专账管理。

3、村民理财小组和“村级会计代理中心”做好财务监督和项目资金核算管理。

4、各村要建立健全村民出工台账，如实登记出工数量。

第八条  一事一议财政奖补资金实行公示制度。各区（市）财政和农村综合改革部门应当按照政府信息公开的要求，全面公开一事一议财政奖补的政策依据、实施办法、办事程序和服务承诺，并督促村委会依据村务公开的有关规定公示有关情况。

第四章  奖补工作流程

第九条  民主议事。

（一）议事单位确定。议事单位既可以是行政村，也可以是村民小组，还可以是受益的自然村。

（二）议事项目确定。议事项目既可以由村委会提出，也可以由1/10以上的村民或者1/5以上的村民代表提出；既可以一事一议，也可以捆绑式议事，一次议事，分年实施。

（三）召开村民（代表）会议并形成会议决议。

1、征求意见。会前要将一事一议财政奖补项目建设的内容、方式、资金概算、筹资筹劳数量、申请财政奖补金额等内容，向村民公告，广泛征求意见，村“两委”要做好组织发动工作，积极引导村民参与民主议事。

2、表决意见。村民大会应当有本村18周岁以上的村民过半数参加，或者有本村2/3以上农户的代表参加，村民代表会议，应当有代表本村2/3以上农户的村民代表参加。并经与会人员2/3以上同意，形成会议决议。

3、形成决议。依照会议决议，填写《枣庄市村级公益事业建设一事一议财政奖补项目议事会议记录》（附表1）及《枣庄市村级公益事业一事一议财政奖补项目议事会议人员名册》（附件2）。

第十条  项目申报

（一）村级上报。经村民一事一议讨论通过的村级公益事业建设项目，由村民委员会提出申请，填写《枣庄市村级公益事业建设一事一议财政奖补项目申报审批表》（附件3），连同《项目规划书》一并上报乡镇政府。所申请一事一议奖补项目需要逐项明确建设目标，以备绩效考评。

（二）乡镇审查。乡镇政府负责对本行政区域内一事一议财政奖补项目的统筹规划、审核把关。对各村上报的一事一议财政奖补项目，要组织财政所、农经站等相关部门进行认真审查、筛选，确定当年拟实施的项目，并在《枣庄市村级公益事业建设一事一议财政奖补项目申报审批表》（附件3）附件上签署意见，提出申请财政奖补资金补助额度。本乡镇年度内拟实施的所有项目审定后，由乡镇政府汇总填报《枣庄市枣庄市xx区（市）xx乡镇村级公益事业建设一事一议财政奖补项目申报汇总表》（附件4），并以正式文件上报区（市）财政、农业、经管部门。

第十一条  项目审核审批

（一）筹资筹劳审核。区（市）农业、经管部门要对乡镇上报的一事一议财政奖项目的筹资筹劳方案进行审核，审核同意的，在《枣庄市村级公益事业建设一事一议财政奖补项目申报审批表》（附件3）上签署意见。

（二）项目审核。区（市）财政部门牵头，会同农业、经管等相关部门对拟纳入一事一议财政奖补的项目建设内容、规模、投资概算及资金筹措等内容进行全面评议审查，并作出综合评价，提出项目的初步安排意见，报区（市）政府确定。

（三）项目批复。区（市）财政部门对区（市）政府审核确定的奖补项目，依据《枣庄市枣庄市xx区（市）……乡镇村级公益事业建设财政一事一议财政奖补项目申报汇总表》（附件4）进行审查批准，并将审查批准的项目填报《枣庄市枣庄市xx区（市）……乡镇村级公益事业建设财政一事一议财政奖补项目资金批复汇总表》（附件5）上报市财政、农业部门，作为市级确定各区（市）奖补资金的依据。

第十二条  项目实施

经批准的一事一议财政奖补项目，应在乡镇政府的统一组织、统一管理、统一监督和区（市）有关部门的指导下，由项目议事主体制定项目实施方案，组织实施。

（一）筹资筹劳

1、项目实施主体根据批准的一事一议财政奖补项目，按照上报批准的筹资筹劳方案进行筹资筹劳。村民实际筹资、捐资、以资代劳、出工等实际情况，要登记造册，并由收款人及当事人在《枣庄市村级公益事业一事一议财政奖补筹资捐资筹劳登记表》（附件6）上签名。

2、对社会捐赠的资金，要登记造册，并由收款人和当事人在《枣庄市村级公益事业一事一议财政奖补社会捐赠登记表》（附件6）上签名。

3、对村集体资金投入，由村委会出具《村级公益事业一事一议财政奖补项目集体投入资金来源证明书》（附件12），由村委会盖章，并由村民小组组长和民主理财小组负责人签名。

（二）工程规划设计

1、一般性的工程建设项目，由乡镇委派相关专业技术人员进行工程规划设计。

2、对具有较高专业技术要求的涵洞、桥梁、水利设施、文化活动场室等建设项目，应由具有相关资质的单位出具规划设计方案，并聘请工程监理。

3、项目规划书及图纸，应准确客观反映项目建设情况，并纳入项目档案管理。

（三）招投标管理

除项目实施主体组织农户建设的项目外，其他需要工程发包，且投资额大（20万元以上）的项目，必须按照程序采取招投标的方式，确定施工单位，并按工程质量标准进行监理，招投标及施工合同必须真实有效，纳入项目档案管理。

由项目实施主体组织实施的项目，要明确项目管理人员、技术负责人员、质量监督人员，确保工程质量。

（四）项目实施和完工。

各行政村须按照项目预算方案及时推进项目实施，无不可抗力一事一议奖补项目年度内必须实施完毕，并尽快填报竣工验收报告。

第十三条  考核验收

（一）工程决算。项目完工后，项目实施主体要进行工程决算，填报《枣庄市公益事业建设一事一议财政奖补项目完工情况表》（附件8），并将工程建设及资金筹措使用等情况及时向全体村民进行张榜公示（附件9）。

（二）乡镇初验。项目实施主体要在公示结束后将相关材料整理归档，并向乡镇政府提出验收申请。

乡镇政府要组织财政所、经管站村委员、村民代表等相关单位和人员进行初验。审核项目建设是否符合规划要求，工程质量是否达标，投资决算是否合理，程序是否合法有效等。对专业技术性强、安全性要求高、投资较大的项目，应出具专业机构的验收报告。经验收合格的项目，填写《枣庄市村级公益事业一事一议财政奖补项目验收清算报告表》（附件10）、《枣庄市村级公益事业一事一议财政奖补项目 建设图片》（附件11），并上报区（市）财政、农业部门，申请其对建设项目进行验收。

（三）区（市）验收。

区（市）财政部门根据乡镇上报的项目验收申请，会同农业部门，对项目进行实地审核验收。对验收合格的项目，在《枣庄市村级公益事业一事一议财政奖补项目验收清算报告表》（附件10）上签署意见，录入村级一事一议财政奖补项目信息管理系统。年度所有项目验收结束后，区（市）财政部门将本辖区一事一议财政奖补项目实施情况专题上报市财政部门。

（四）市级抽验

市财政部门要组织农业相关部门对区（市）一事一议财政奖补工作进行年度考核，并对区（市）验收合格项目进行实地抽查，抽查面不低于30%。并采取问卷调查、电话询问等形式对一事一议财政奖补项目进行专项核查。

第十四条  运行管护

一事一议财政奖补项目形成的资产，归项目议事主体所有，并由其负责管理和维护。要建立健全各项运行管护制度，制定管护措施、落实管护责任，确保项目的正常运转，发挥长期效益。

第五章  监督检查

第十五条   一事一议财政奖补项目应当接受村民代表的全程监督。已建成的一事一议财政奖补项目，对村民筹资筹劳资金、财政奖补资金使用明细等应张榜公示，自觉接受群众监督。

第十六条  各级财政部门应建立激励约束机制，对辖区内年度一事一议财政奖补工作开展情况进行工作考核，并将考核结果作为下一年度对下分配财政奖补资金的参考因素之一。工作考核内容主要包括组织保障、资金使用、项目规划、实施管理、制度建设、监管系统、政策落实、绩效评价等方面。

第十七条   市财政每年应选择部分区（市）或项目，对一事一议财政奖补资金使用效益进行绩效评价，运用科学合理的评价指标、评价标准和评价方法，对资金支出的经济效益、社会效果等进行客观公正的评价。对项目资金不到位、项目逾期未实施、以及项目实施质量不达标的乡镇、区（市）列入财政一事一议奖补工作负面清单，并予以全市通报。每年6月1日前应将上一年度绩效评价结果和本年度绩效目标报告市政府。

第十八条 各区（市）、乡镇财政应当充分发挥财政职能作用，加强对一事一议财政奖补项目申报、审核、实施、验收、资金拨付等环节的监督检查。各区（市）财政要把上级和本级财政部门下发的有关政策、资金和项目管理制度、项目计划批复等及时下发乡镇，确保其有效开展监管工作。

第十九条  对一事一议财政奖补资金管理和使用中存在的违法行为，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关规定追究法律责任。

第六章  附则

第二十条  各区（市）财政部门或农村综合改革部门应依据本办法，结合实际，制定具体管理办法。

第二十一条  本实施办法由市财政局负责解释。

第二十二条  本办法自2015年1月1日起施行，有效期3年。